**MOTIVO DE LA REUNION:**

**FECHA: 2021/11/19 HORA: 6:30 PROYECTO/MODULO: TIENDA\_AJKS**

**LUGAR:** SENA GALÁN

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan José Vera | Desarrollador |
| Samuel Rodríguez | Desarrollador |  |
| Andrés Álvarez | Desarrollador |  |
| Kevyn Pineda | Desarrollador |  |

**ORDEN DEL DIA:**

Planeación y diseño del sprint de trabajo referente a la segunda semana de desarrollo del proyecto de software TIENDA\_AJKS.

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

En el desarrollo de la reunión se llevo a cabo el reparto de las actividades correspondientemente documentadas en el backlog del proyecto en la plataforma Jira, cada uno de los integrantes del equipo de trabajo se hará cargo de una tarea y/o subtarea, queda pendiente la rotación de aquellos roles de trabajo.

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Programación backend | Kevyn Pineda | 26/11/2021 | En ejecución |
| Montaje Servidor de ejecución | Samuel Rodríguez | 26/11/2021 | En ejecución |
| Maquetado de la pagina web | Andrés Álvarez y Juan Vera | 26/11/2021 | En ejecución |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos : | Firma : |
| Samuel Rodríguez |  |
| Juan Vera |  |
| Andrés Álvarez |  |
| Kevyn Pineda |  |